## KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (BÀI TẬP LỚN)

(Dành cho học phần: Đồ án chuyên ngành CNPM - Học kỳ: ... - Năm học: ...)

- Tên đề tài/dự án: Xây dựng website xem công thức nấu ăn

- Lớp học phần: N09 Mã nhóm: 01

- Thông tin nhân sự nhóm:

| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Vai trò trong nhóm (Nhóm trưởng/Thành viên) | Nhiệm vụ chính phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Đăng Hoàn | 20231281 | Nhóm trưởng | Điều phối chung, khảo sát & phân tích yêu cầu, tổng hợp báo cáo |
| 2 | Vũ Quốc Khánh | 20231376 | Thành viên | Phân tích yêu cầu, lập trình giao diện (Frontend), kiểm thử |
| 3 | Diệp Duy Minh | 20231584 | Thành viên | Thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình Backend (tài khoản, công thức, đánh giá) |

## I. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

## 1. Lý do thực hiện dự án

- Ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực tế: nhiều người muốn tự nấu ăn nhưng công thức nằm rải rác trên mạng xã hội, video và blog, thiếu cấu trúc rõ ràng (nguyên liệu, định lượng, các bước, thời gian nấu), khó tìm kiếm theo nguyên liệu đang có hoặc theo món muốn nấu. Dự án xây dựng một website tập trung công thức nấu ăn, trình bày rõ ràng, dễ tìm kiếm và dễ theo dõi khi vào bếp.

- Đối tượng hưởng lợi: sinh viên sống xa nhà, người đi làm bận rộn, các gia đình muốn tìm ý tưởng bữa ăn hằng ngày, người mới học nấu ăn; ngoài ra là quản trị viên/người đóng góp công thức cho website.

## 2. Mục tiêu dự án (Yêu cầu viết theo tiêu chí SMART)

- S (Specific - Cụ thể): Sản phẩm cuối cùng là một website cho phép người dùng xem, tìm kiếm và lọc công thức nấu ăn theo danh mục, nguyên liệu, độ khó, thời gian nấu; xem chi tiết từng công thức (nguyên liệu, các bước, hình ảnh); đăng ký/đăng nhập, lưu công thức yêu thích, đánh giá và bình luận; quản trị viên quản lý nội dung. Kèm theo là bộ tài liệu công nghệ phần mềm (SRS, thiết kế, test case) và báo cáo cuối kỳ.

- M (Measurable - Đo lường được): Website có tối thiểu 6 chức năng chính (xem danh sách công thức, tìm kiếm/lọc, xem chi tiết, đăng ký/đăng nhập, yêu thích, đánh giá/bình luận) và 1 trang quản trị CRUD công thức; có ít nhất 30 công thức mẫu thuộc 5 danh mục trở lên; tối thiểu 20 test case, tỉ lệ đạt từ 90% trở lên; thời gian tải trang chính dưới 3 giây; báo cáo đầy đủ các tài liệu theo quy trình (yêu cầu, thiết kế, kiểm thử).

- A (Achievable - Khả thi): Nhóm đã được học các kiến thức nền về lập trình web, cơ sở dữ liệu và quy trình phát triển phần mềm; sử dụng công cụ miễn phí (VS Code, MySQL, Git/GitHub, Figma, draw.io, Google Drive); phạm vi tập trung vào các chức năng cốt lõi, có thể phân chia hợp lý cho 3 thành viên và hoàn thành trong thời gian của học phần.

- R (Relevant - Thực tế): Dự án giúp nhóm vận dụng toàn bộ quy trình phát triển phần mềm: thu thập và phân tích yêu cầu, thiết kế (Use Case, ERD, giao diện), lập trình, kiểm thử, quản lý cấu hình bằng Git, lập kế hoạch và làm việc nhóm; đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần Công nghệ phần mềm.

- T (Time-bound - Thời hạn): Hoàn thành và nộp toàn bộ sản phẩm, báo cáo cho Giảng viên trước ngày ... /... /... (theo lịch của học phần); các mốc kiểm tra tiến độ trình bày ở Phần III.

Thời gian thực hiện dự án: từ thứ Hai ngày 12/10/2026 đến thứ Sáu ngày 16/10/2026.

## II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)

Yêu cầu sinh viên chia nhỏ dự án thành các giai đoạn và đầu việc cụ thể.

| STT | Giai đoạn & Công việc cụ thể | Người phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables) | Trạng thái (Chưa làm/Đang làm/Xong) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG & PHÂN TÍCH YÊU CẦU |  |  |  | Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) |  |
| 1.1 | Họp nhóm, chọn đề tài & phân chia vai trò | Cả nhóm | 12/10/2026 | 12/10/2026 | Biên bản họp nhóm số 1 |  |
| 1.2 | Lập và nộp kế hoạch thực hiện dự án | Nhóm trưởng | 12/10/2026 | 12/10/2026 | Bản kế hoạch này | Đã xong |
| 1.3 | Khảo sát các website công thức nấu ăn hiện có, xác định yêu cầu chức năng | Vũ Quốc Khánh | 12/10/2026 | 12/10/2026 | Bảng khảo sát & danh sách yêu cầu | Đã xong |
| 2 | GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ & XÂY DỰNG (Nội dung chính) |  |  |  | Bản thử nghiệm website (bản thô) |  |
| 2.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) & kiến trúc hệ thống | Diệp Duy Minh | 12/10/2026 | 12/10/2026 | Sơ đồ ERD, sơ đồ kiến trúc | Chưa làm |
| 2.2 | Thiết kế giao diện (wireframe/mockup) các trang chính | Vũ Quốc Khánh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Bản mockup trang chủ, tìm kiếm, chi tiết công thức | Chưa làm |
| 2.3 | Lập trình Backend: tài khoản, công thức, danh mục | Diệp Duy Minh | 15/10/2026 | 17/10/2026 | Code Backend + API | Chưa làm |
| 2.4 | Lập trình Frontend: trang chủ, tìm kiếm/lọc, chi tiết công thức | Vũ Quốc Khánh; Nguyễn Đăng Hoàn (phối hợp) | 18/10/2026 | 18/10/2026 | Code giao diện người dùng | Chưa làm |
| 2.5 | Chức năng mở rộng: yêu thích, đánh giá/bình luận, trang quản trị | Diệp Duy Minh; Vũ Quốc Khánh | 19/10/2026 | 20/10/2026 | Các module hoàn chỉnh chạy được | Chưa làm |
| 3 | GIAI ĐOẠN 3: HOÀN THIỆN & KIỂM THỬ |  |  |  | Sản phẩm hoàn chỉnh |  |
| 3.1 | Viết test case, kiểm thử chức năng và sửa lỗi | Vũ Quốc Khánh; Diệp Duy Minh (Nguyễn Đăng Hoàn tổng hợp) | 21/10/2026 | 21/10/2026 | Bảng test case, báo cáo lỗi | Chưa làm |
| 3.2 | Gom các phần, triển khai chạy thử, kiểm tra và định dạng báo cáo | Nguyễn Đăng Hoàn; cả nhóm phối hợp | 22/10/2026 | 22/10/2026 | File báo cáo hoàn chỉnh (Word/PDF) | Chưa làm |
| 3.3 | Thiết kế slide thuyết trình | Vũ Quốc Khánh; Nguyễn Đăng Hoàn (phối hợp nội dung) | 23/10/2026 | 23/10/2026 | File Slide (PowerPoint/Canva) | Chưa làm |
| 4 | GIAI ĐOẠN 4: NGHIỆM THU |  |  |  | Bảo vệ thành công |  |
| 4.1 | Họp nhóm tập duyệt thuyết trình, demo & phản biện thử | Cả nhóm | 16/10/2026 | 16/11/2026 | Video/Biên bản duyệt thử | Chưa làm |
| 4.2 | Báo cáo và demo website trước Giảng viên | Cả nhóm | 16/10/2026 | 16/11/2026 | Điểm số từ Giảng viên | Chưa làm |